|  |
| --- |
|  |

Scrum diarios

Proyecto: página web veterinaria

Primer Sprint

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Logotipo  Descripción generada automáticamente |  | Watermelon Development  Octubre 2023 |
|  |  |  |

**Scrum diarios**

* **Scrum del 12/11/23**

1. **¿En qué se estuvo trabajando?**

**Gabriel: Estuve trabajando con la épica referida a Donaciones, empezando por las campañas pensando en sus atributos y la forma que van a ser utilizadas. Desarrolle la vista de campañas para editar, modificar, eliminar, y finalizar las mismas.**

**Joaquín: Estuve arreglando las historias rechazadas por los clientes, agregar email y horarios de trabajo para los paseadores y cuidadores, que no se muestre la información de contacto en publicaciones de perros perdidos y encontrados, el cartel de confirmación de eliminación de publicaciones que ofrezca finalizar la publicación, que aparezca el botón de ver todas las publicaciones arriba para cuando se usa un filtro y comencé a trabajar en la de contactar con los dueños de las publicaciones de perros perdidos y encontrados.**

**Melina: yo estuve corrigiendo las HU y empecé a desarrollar el sistema de turnos (solicitar, cancelar, asignar horario, modificar horario y verlos) sin la parte de los mails.**

1. **¿En qué se va a trabajar posteriormente?**

**Gabriel: Voy a continuar con las donaciones y voy a comenzar con la integración de Mercado Pago**

**Joaquín: Quiero terminar con el contactar y empezar a trabajar en los usuarios, crear el modelo perro, pero solo para poder asociarlo al usuario.**

**Melina: Voy a terminar el sistema de turnos con el envío de emails.**

1. **¿Qué problemas se presentaron?**

**Gabriel: Por ahora no se me presentaron mayores problemas**

**Joaquín: El botón de contactar me está trayendo muchos problemas referidos al pasaje de parámetros entre métodos**

**Melina: Los turnos incluyen seleccionar el perro que se va a atender y todavía no están modelados por lo que no puedo relacionarlos.**

* **Scrum del 15/11/23**

1. **¿En qué se estuvo trabajando?**

**Gabriel: finalicé las acciones ver, editar, eliminar, finalizar y agregar campaña que venía trabajando, realicé la barra de progreso y empecé con la parte de donación**

**Joaquín: Termine el contactar para perros encontrados y perdidos, y acomode algunas vistas de los usuarios. Cree el modelo para los perros para poder asociarlo a los usuarios.**

**Melina: estuve trabajando en el envío de mails en las cancelaciones y confirmaciones de turnos. También en la forma de visualizar los turnos solicitados y confirmados.**

1. **¿En qué se va a trabajar posteriormente?**

**Gabriel: voy a seguir mirando la parte de donaciones y pensando como trabajar con eso**

**Joaquín: Terminar con los usuarios y comenzar a trabajar con los perros y su historia clínica.**

**Melina: voy a trabajar en lo único que le falta a turnos, que sería relacionarlos con el perro que va a asistir al turno**

1. **¿Qué problemas se presentaron?**

**Gabriel: tuve problemas con git y se me perdió el código realizado donde había comenzado la vinculación de Mercado Pago con la pagina**

**Joaquín: No tuve mucho tiempo para avanzar en el proyecto**

**Melina: no puedo relacionar a los turnos con los perros aún porque el modelo no está disponible**

* **Scrum del 18/11/23**

1. **¿En qué se estuvo trabajando?**

**Gabriel: modifique algunas cosas sobre las campañas como la disposición de los botones agregue formulario de pago para utilizar Mercado Pago**

**Joaquín: Agregue el contactar paseadores y cuidadores que se pidió. Agregue las funciones de registrar usuario, con el mail asociado y la contraseña aleatoria. Agregue el cambiar contraseña y olvide mi contraseña. Cree los modelos de visitas y vacunas. Acomode el perfil de los usuarios y la historia clínica de los perros. Agregue las opciones de activar y desactivar perro. Agregue la opción que se pidió para que en el perfil de usuario se puedan ver o no los perros no activos.**

**Melina: relacionar los turnos con los perros, agregar el nombre del cliente que solicito el turno a la vista y en que los administradores también puedan solicitar turnos**

1. **¿En qué se va a trabajar posteriormente?**

**Gabriel: Lograr la correcta integración y funcionamiento de MP y replantear algunos escenarios en las HU correspondientes**

**Joaquín: Quiero terminar con las visitas y sus funcionalidades extra. Las castraciones y las vacunaciones.**

**Melina:** **en que se pueda seleccionar más de un servicio por turno y en que no me deje sacar turno para un perro que ya saco turno para ese mismo día**

1. **¿Qué problemas se presentaron?**

**Gabriel: Sigo investigando y probando como es la creación de un link de pago utilizando mercado pago**

**Joaquín: No tuve mayores problemas para estas funcionalidades, salvo un error al cambiar la contraseña que no mostraba bien los errores por formato**

**Melina: cambios en los requerimientos tras una reunión con el cliente**

* **Scrum del 21/11/23**

1. **¿En qué se estuvo trabajando?**

**Gabriel: Agregue el formulario, y la plantilla de donación junto al link que te redirige a mercado pago.**

**Joaquín: Agregue la opción de agregar una consulta, con las variaciones de castración y vacunación sin programar el envío de emails. Comencé a ayudar a Gabi con la integración con mercado pago.**

**Melina: terminé los turnos, agregué validaciones, corregí detalles, corregí las HU correspondientes.**

1. **¿En qué se va a trabajar posteriormente?**

**Gabriel: Detalles de diseño y lograr el correcto funcionamiento de mercado pago.**

**Joaquín: Voy a ayudar a Gabi con la integración de mercado pago y programar los emails para los recordatorios de vacunas.**

**Melina: colaborar con mi equipo en terminar detalles y agregar el botón de otro perro para los turnos.**

1. **¿Qué problemas se presentaron?**

**Gabriel: Poder obtener la url de mercado pago donde se realizará el pago y poder mostrarlo**

**Joaquín: Problema con la integración de mercado pago.**

**Melina: Botón otro para los turnos con varios perros.**