UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE INFORMÁTICA - FACULTAD DE INGENIERIA

# Carrera Ingeniería en Computación

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA - Formulario

Alumno Apellido y Nombres: Chanquía Joaquín Nº de alumno: 02887/7 E-mail: joaquin.chanquia@alu.ing.unlp.edu.ar

Práctica Fecha de inicio (y finalización, si corresponde): 4/8/2025 Horas acreditadas: Horas acumuladas: Cantidad de materias aprobadas: 37

Profesor Coordinador Apellido y Nombres: Teléfono y horario para ser contactado: E-mail:

Tutor de la Entidad Apellido y Nombres: Berasategui Mariano Teléfono y horario para ser contactado: Telefono: +54 9 221 574-3674 Horario: E-mail:

Plan de Trabajo (objetivos y tareas previstas) Sincronización de base de datos AS400 – MySql El objetivo principal de esta Práctica Profesional Supervisada es diseñar e implementar un mecanismo de sincronización de datos entre una base de datos AS400 y una base MySQL utilizada por el sistema de gerencia de una empresa. Con ello se busca reducir la sobrecarga de consultas directas al AS400 en períodos de alta demanda, asegurando que la información crítica se mantenga actualizada en MySQL y mejorando la disponibilidad y rendimiento del sistema. La primera etapa será una investigación del sistema actual: relevamiento de las funcionalidades del sistema descrito, identificación de los módulos que dependen del AS400, y análisis detallado de las tablas en ambas bases (estructura, volumen de datos, frecuencia de actualización y criticidad). También se documentarán los puntos de mayor carga y los horarios críticos. En base a ese análisis, se definirá la estrategia de sincronización. Para tablas poco dinámicas se aplicará una actualización periódica en intervalos mayores, mientras que para tablas críticas y con alto nivel de cambios se desarrollará un esquema de replicación más cercano al tiempo real. Luego se realizará la implementación técnica, desarrollando procesos o servicios que extraigan datos del AS400, los transformen y actualicen en MySQL. La etapa siguiente será la validación, con pruebas unitarias, de integración y de estrés para garantizar consistencia, rendimiento y confiabilidad de la sincronización en escenarios reales. Finalmente, se elaborará la documentación completa del sistema, con manuales de operación y mantenimiento. Y se capacitara al personal en caso de tener variables configurables para el uso del sistema.

Datos de la Empresa / Institución Nombre: Corsisa Dirección y teléfono: 6 e/ 45 y 46 Sector productivo: Ingeniería de Software, Software Factory Sector donde se desempeñará el practicante: Modalidad híbrida, remoto y presencial

Seguro por Riesgo de Trabajo Por la Empresa……………………. Por las Facultades…………………….

Firma Profesor Coordinador